| Bitácora de actividades semanales |  |
| --- | --- |
| Materia: Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) | Profesor: Dr. Eduardo Emmanuel Rodríguez López |
| Ingeniería en Tecnologías Computacionales | Periodo: OT 26 |

| No. de bitácora: | 02 |
| --- | --- |
| Proyecto: | Análisis de Interfaces con Eye Tracking para niños con Autismo. |
| Semana: | Del 10/08/26 al 14/08/26 |
| Miembros del equipo: | Alejandra Morón Rdz María José Cedillo Mata Mauro Castillo Peña Vanessa Morante López |
| Total de horas de trabajo: (Contando las de todos los miembros del equipo) | 6hrs |

Actividades

| Descripción de la Actividad | Día(s) de la semana (L - V) | Horas de trabajo | Resultado / Entregable | Responsable / Involucrado (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segunda reunión del equipo. | L | 1 | N/A | Alejandra María José Mauro Vanessa |
| Investigación de documentación y ejemplos de implementación de sistemas de Eye Tracking. | Mi | 2 | N/A | Alejandra María José Mauro Vanessa |
| Eye Tracking usando la biblioteca WebGazer.js. Desarrollamos interfaz con puntos de calibración y un punto representativo de la posición de la mirada. Implementación de pruebas y recopilación de datos en formato CSV de las coordenadas X,Y y tiempo. | Mi-V | 3 | Prototipo funcional de Eye Tracking desarrollado con HTML, CSS y JavaScript, utilizando WebGazer. | María José Mauro |
| Investigación e implementación de PyGaze como alternativa para el desarrollo y registro de pruebas de Eye Tracking. Se revisó la documentación de la biblioteca y se realizó una implementación inicial utilizando Python, configurando el entorno de trabajo y explorando las herramientas disponibles para el seguimiento de la mirada y el registro de datos durante las pruebas. | Mi-V | 3 | Implementación inicial de PyGaze y registro de avances, prototipo funcional. | Alejandra Vanessa |

| Link a carpeta (drive) o repositorio (GitHub): | https://drive.google.com/drive/folders/1C7eB3fOmMh2q_R-eaOP70uUCIoIZVpFX?usp=sharing |
| --- | --- |

Reflexión y Autoevaluación

| ¿Cuál fue el mayor reto de esta semana y como lo abordaron / resolvieron? (Respuesta breve) | El mayor reto fue lograr que WebGazer detectara correctamente la mirada, ya que inicialmente aparecían errores relacionados con MediaPipe y no se generaban coordenadas. Lo abordamos revisando los errores de la consola, verificando el funcionamiento de la cámara, ajustando la configuración de WebGazer y realizando una calibración hasta conseguir que el punto rojo siguiera nuestra mirada. |
| --- | --- |
| ¿Qué conocimientos académicos aplicaron en estas actividades (teóricos o prácticos)? | Aplicamos conocimientos de programación en JavaScript, HTML y CSS, además de conceptos relacionados con Eye Tracking, procesamiento de datos y experiencia de usuario (UX). También utilizamos conocimientos de depuración para identificar y solucionar errores mediante la consola del navegador. |
| ¿Qué nuevo aprendizaje consideran que adquirieron? | Aprendimos cómo implementar una herramienta básica de Eye Tracking mediante una cámara web, cómo realizar una calibración para mejorar la precisión de las predicciones y cómo obtener y almacenar datos de la posición de la mirada. También aprendimos a interpretar errores de las herramientas utilizadas y a utilizar los datos obtenidos para un posible análisis de comportamiento visual. |

Compromisos para la siguiente semana:

Aprenderemos cómo realizar correctamente pruebas de Eye Tracking y cómo organizar los datos obtenidos, también analizaremos métricas como el tiempo de fijación, número de fijaciones y recorrido visual para comprender mejor el comportamiento de un usuario, y buscaremos interpretar estos resultados para identificar patrones en los usuarios.

Firma de los miembros del equipo:
(Por favor modifiquen según sea necesario)

| _____________________ Alejandra Morón Rdz | _____________________ María José Cedillo Mata | _____________________ Mauro Castillo Peña | _____________________ Vanessa Morante López |
| --- | --- | --- | --- |

Firma del profesor:

_________________________________ Dr. Eduardo Emmanuel Rodríguez López

Instrucciones antes del envío:

- Por favor asegúrense de que todo el documento ha sido debidamente revisado y llenado.

- No olviden incluir sus firmas en la bitácora.

- En Blackboard deben subir la bitácora en pdf. Yo la firmaré una vez entregada.

- Cualquier duda o comentario, pónganse en contacto conmigo al correo eduardoemmanuel.rodriguez@udem.edu