| Bitácora de actividades semanales |  |
| --- | --- |
| Materia: Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) | Profesor: Dr. Eduardo Emmanuel Rodríguez López |
| Ingeniería en Tecnologías Computacionales | Periodo: OT 26 |

| No. de bitácora: | 05 |
| --- | --- |
| Proyecto: | Análisis de Interfaces con Eye Tracking para niños con Autismo. |
| Semana: | Del 30/08/26 al 05/09/26 |
| Miembros del equipo: | Alejandra Morón Rdz María José Cedillo Mata Mauro Castillo Peña Vanessa Morante López |
| Total de horas de trabajo: (Contando las de todos los miembros del equipo) | 11h 30m |

Actividades

| Descripción de la Actividad | Día(s) de la semana (L - V) | Horas de trabajo | Resultado / Entregable | Responsable / Involucrado (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuarta reunión del equipo. | L | 1 | N/A | Alejandra María José Mauro Vanessa |
| 2 Pruebas con OpenSesame | V | 3 | Videos y CSV con resultados | Alejandra |
| 2 Pruebas con OpenSesame | S | 3 | 2 videos de evidencia: uno del error y otro del funcionamiento después de la corrección y JSON de resultados. | Mauro María José |
| Integración y pruebas de Tobii Nexus | S | 4h 30m | Video de evidencia - se observa el seguimiento de la mirada en tiempo real mediante webcam | Vanessa |

| Link a carpeta (drive) o repositorio (GitHub): | https://drive.google.com/drive/folders/1JCKEmBLvqF7gp0YsmwrRpsa7XiH9eO6F?usp=sharing |
| --- | --- |

Reflexión y Autoevaluación

| ¿Cuál fue el mayor reto de esta semana y como lo abordaron / resolvieron? (Respuesta breve) | Hubo una curva de aprendizaje moderada ya que, aunque el software de Open Sesame no es difícil de utilizar, si es algo confuso al principio por su forma de crear experimentos y todas las herramientas que posee. Igualmente por medio de documentación oficial fue posible hacer uso de él y realizar las pruebas de eyetracking. También encontramos dos problemas durante las pruebas: el experimento se abría en Notepad y, después de calibrar, no se visualizaba el seguimiento de la mirada. El primero se resolvió cambiando la aplicación predeterminada de los archivos HTML a un navegador. Para el segundo, revisamos la consola e identificamos que el navegador bloqueaba la carga de los archivos de detección facial de MediaPipe. Modificamos el código de inicialización de WebGazer para cargarlos desde una dirección HTTPS y habilitamos el indicador visual de la mirada. Finalmente, verificamos su funcionamiento y grabamos dos videos como evidencia: uno del error y otro del resultado corregido. Por otra parte, para la integración de Tobii Nexus requirió familiarizarse con la configuración del SDK y su implementación con una webcam. Se realizaron pruebas con los ejemplos oficiales, se integró la licencia de evaluación proporcionada por Tobii y se realizó la configuración y calibración del seguimiento ocular, y posteriormente se integró el seguimiento ocular en una aplicación desarrollada en C#. Durante el proceso surgieron errores de dependencias, compatibilidad y ejecución, los cuales se resolvieron mediante pruebas y ajustes en la configuración y el código. Finalmente, se obtuvo un prototipo funcional capaz de utilizar la webcam para detectar la mirada y representar su posición en tiempo real |
| --- | --- |
| ¿Qué conocimientos académicos aplicaron en estas actividades (teóricos o prácticos)? | Aplicamos conocimientos de programación en JavaScript y C#, integración de SDK, configuración de software y diagnóstico de errores. También se trabajó con captura y procesamiento de datos provenientes de una webcam, manejo de eventos y visualización en tiempo real para representar las coordenadas de la mirada |
| ¿Qué nuevo aprendizaje consideran que adquirieron? | Aprendimos a ejecutar experimentos con webcam mediante OSWeb y WebGazer, configurar la apertura de archivos HTML y distinguir entre los puntos fijos de la prueba y el indicador que muestra la mirada estimada. Además, aprendimos a integrar Tobii Nexus con una aplicación en C# para realizar seguimiento ocular mediante webcam. También aprendimos a configurar la calibración, utilizar el SDK de Tobii y representar en tiempo real las coordenadas estimadas de la mirada |

Compromisos para la siguiente semana:

Realizar nuevas pruebas para verificar la precisión del seguimiento después de la calibración y comprobar cómo registrar y exportar los datos para analizar las interfaces seleccionadas, así mismo, investigar sobre posibles plugins o modificaciones para OpenSesame y PyGaze que podrían llevar a mejores resultados. Además, continuar con las pruebas de Tobii Nexus para evaluar la precisión del seguimiento ocular mediante webcam y explorar el registro de las coordenadas obtenidas

Firma de los miembros del equipo:

| _____________________ Alejandra Morón Rdz | _____________________ María José Cedillo Mata | _____________________ Mauro Castillo Peña | _____________________ Vanessa Morante López |
| --- | --- | --- | --- |

Firma del profesor:

_________________________________ Dr. Eduardo Emmanuel Rodríguez López