| Bitácora de actividades semanales |  |
| --- | --- |
| Materia: Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) | Profesor: Dr. Eduardo Emmanuel Rodríguez López |
| Ingeniería en Tecnologías Computacionales | Periodo: OT 26 |

| No. de bitácora: | 06 |
| --- | --- |
| Proyecto: | Análisis de Interfaces con Eye Tracking para niños con Autismo. |
| Semana: | Del (7/09/26 - 12/09/26) |
| Miembros del equipo: | Alejandra Morón Rdz María José Cedillo Mata Mauro Castillo Peña Vanessa Morante López |
| Total de horas de trabajo: (Contando las de todos los miembros del equipo) | 13 horas |

Actividades

| Descripción de la Actividad | Día(s) de la semana (L - V) | Horas de trabajo | Resultado / Entregable | Responsable / Involucrado (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuarta reunión del equipo. | L | 1 | N/A | Alejandra María José Mauro Vanessa |
| Prueba de HeatMap con OpenSesame | V | 1 | Videos, CSV de resultados e imagen HeatMap en formato png. | Alejandra |
| Presentación para Entrega de Avance del Proyecto | V-S | 6 | Avance de presentación en formato PDF. | Alejandra María José Mauro Vanessa |
| Intento de integración de heatmap con Tobii Nexus | V | 1 | N/A | Vanessa |
| Prueba de HeatMap con MediaPipe Face Landmarker | S | 2 | Video, CSV de resultados e imagen del HeatMap en .png | Mauro |
| Prueba de eye tracking usando la librería WebGazer.js y html5 para generar el heatmap. | V | 2 | Videos, CSV de resultados, heatmap en formato png y una gráfica de distribución visual. | María José |

| Link a carpeta (drive) o repositorio (GitHub): | https://drive.google.com/drive/folders/1C7eB3fOmMh2q_R-eaOP70uUCIoIZVpFX?usp=sharing |
| --- | --- |

Reflexión y Autoevaluación

| ¿Cuál fue el mayor reto de esta semana y como lo abordaron / resolvieron? | Uno de los retos de esta semana fue la implementación del heatmap utilizando los datos obtenidos mediante Tobii. Durante la integración obtuvimos algunos errores al procesar y representar los puntos de la mirada, realizamos distintas pruebas y ajustes en el código para identificar el origen de los problemas, sin embargo no fue posible complementar la implementación. Paralelamente exploramos una alternativa con webcam usando MediaPipe Face Landmarker en Python. El principal obstáculo fue que MediaPipe entrega la posición del iris, pero no la coordenada de pantalla, por lo que tuvimos que implementar nosotros la normalización de la posición del iris, una calibración de nueve puntos y una regresión que traduce esos datos a píxeles. También enfrentamos que la versión actual de la librería eliminó la API anterior mp.solutions, lo que nos obligó a migrar a la nueva API de tareas. |
| --- | --- |
| ¿Qué conocimientos académicos aplicaron en estas actividades (teóricos o prácticos)? | Aplicamos conocimientos de programación en C#, manejo de datos y depuración de código, utilizamos conceptos relacionados con coordenadas y representación gráfica para transformar los datos obtenidos del eye tracking Programación en Python, álgebra lineal aplicada mediante regresión ridge para el ajuste del modelo de calibración, procesamiento de imágenes con OpenCV, y estadística descriptiva para ponderar el heatmap por tiempo de permanencia en lugar de conteo de muestras. Además, gestión de dependencias y resolución de incompatibilidades entre versiones de librerías. |
| ¿Qué nuevo aprendizaje consideran que adquirieron? | Ya que el plan es trabajar con los resultados de las pruebas de eye tracking, el obtener heatmaps nos ayuda de forma valiosa al poder visualizar los datos de una manera más rápida. Además de aprender a construirlos mediante las herramientas, somos también ahora más conscientes de la importancia de ellos en el ámbito de eyetracking y de nuestro proyecto. Aprendimos que la precisión de un eye tracker por webcam depende directamente de la calidad de la calibración, y que el suavizado del heatmap debe corresponder al error real de medición para no representar una precisión que no se tiene. También comprendimos que el error medido sobre los mismos datos de calibración subestima el error real, por lo que se requiere validar con puntos independientes. |

Compromisos para la siguiente semana: Corregir los errores encontrados durante la implementación, complementar la integración del heatmap con los datos obtenidos mediante Tobii y realizar pruebas para verificar que los puntos de mirada se representen correctamente. Seguir probando en otras tecnologías la implementación de los heatmaps, comenzar a hacer pequeñas pruebas con el objetivo de aprender a interpretar los resultados.

Firma de los miembros del equipo:

| _____________________ Alejandra Morón Rdz | _____________________ María José Cedillo Mata | _____________________ Mauro Castillo Peña | _____________________ Vanessa Morante López |
| --- | --- | --- | --- |

Firma del profesor:

_________________________________ Dr. Eduardo Emmanuel Rodríguez López